# AI 支援的投資組合分析工具

## 專案完整報告

### 1. 專案概述

專案名稱
AI 支援的投資組合分析工具

英文名稱
AI-Enhanced Portfolio Analysis Tool

專案型別
金融科技 / 資料科學 / AI 應用型 Side Project

專案背景
本專案旨在設計並開發一個面向學生作品集展示、求職展示以及個人學習實踐的金融分析工具。使用者可以輸入股票或 ETF 的程式碼及配置權重，系統將基於公開市場歷史價格資料，對投資組合進行收益、風險和分散化分析，並透過 AI 自動生成自然語言分析報告，幫助使用者理解組合特徵與潛在問題。

該專案的核心價值在於，它不依賴真實客戶隱私資料，也不需要機構級交易系統支援，但仍能夠較好地體現以下能力：

- 金融領域知識：投資組合、收益、波動率、回撤、風險收益比、資產配置

- 資料科學能力：資料抓取、資料清洗、時間序列處理、指標計算、視覺化分析

- AI 應用能力：將分析結果轉化為自然語言解釋和輔助決策洞察

專案願景
構建一個輕量、專業、可擴充套件的智慧投資組合分析平臺，作為面向初級投資者、學生或求職者的分析與展示工具。

### 2. 專案目標

#### 2.1 業務目標

- 提供一個可互動的投資組合分析工具，幫助使用者理解其資產配置表現與風險特徵

- 透過 AI 自動解釋複雜金融指標，降低使用者理解門檻

- 打造一個可用於作品集、求職展示和演示彙報的完整產品 Demo

#### 2.2 產品目標

- 實現投資組合輸入、分析計算、視覺化展示和 AI 解讀的一站式流程

- 透過清晰的 dashboard 呈現關鍵財務指標與風險資訊

- 提供簡潔直觀的使用者體驗，使非專業使用者也能理解輸出結果

#### 2.3 學習目標

- 練習金融資料分析與時間序列處理

- 提升前後端聯動和產品化交付能力

- 熟悉 AI 在金融分析說明場景下的應用方式

### 3. 專案範圍

#### 3.1 In Scope

- 使用者輸入股票 / ETF ticker 與權重

- 獲取公開市場歷史價格資料

- 計算投資組合收益與基礎風險指標

- 展示組合表現、回撤、相關性與配置結構

- 與 benchmark 做對比分析

- 生成 AI 自然語言總結

- 提供基礎響應式 Web 介面

#### 3.2 Out of Scope

- 實時交易執行

- 賬戶登入與真實投資賬戶接入

- 專業級量化模型與高頻分析

- 財務報表深度基本面建模

- 機構級風控和合規模組

- 個性化財務建議與正式投資建議責任宣告支援系統

### 4. 目標使用者

#### 4.1 主要目標使用者

- 希望快速理解自己投資組合風險與收益特徵的初級投資者

- 需要金融分析產品案例的學生和求職者

- 對資產配置分析感興趣的學習者

#### 4.2 次要目標使用者

- 想展示金融分析能力的資料科學候選人

- 對 ETF 和股票組合比較感興趣的個人使用者

#### 4.3 使用者痛點

- 無法快速理解多個資產組成的組合整體表現

- 難以手動計算波動率、回撤、Sharpe Ratio 等指標

- 看得懂資料圖表但不一定能解釋含義

- 缺乏一個輕量級且可互動的組合分析工具用於學習與展示

### 5. 問題定義與價值主張

#### 5.1 問題定義

普通使用者在構建投資組合後，往往只能看到單個資產的價格變化，而無法快速理解整個組合的風險收益結構，例如：

- 整體回報是否優於 benchmark

- 哪些資產拉高了組合波動

- 是否過度集中於某一行業或高相關資產

- 組合在歷史回撤中承受了多大損失

#### 5.2 價值主張

本專案的價值在於：

- 將公開市場資料轉化為結構化的投資組合洞察

- 透過圖表和 AI 解釋降低分析門檻

- 將金融分析、資料科學和 AI 應用能力整合為一個可展示作品

### 6. MVP 定義

#### 6.1 MVP 目標

在最小可行產品階段，專案應能夠完整支援以下流程：

- 使用者輸入資產程式碼及權重

- 系統獲取歷史價格資料

- 系統計算核心收益與風險指標

- 系統展示關鍵圖表

- 系統生成簡潔的 AI 分析報告

#### 6.2 MVP 功能模組

模組一：投資組合輸入

- 支援輸入 2 到 6 個股票或 ETF ticker

- 支援輸入對應權重

- 校驗權重總和為 100%

- 允許使用者選擇分析時間區間

- 允許使用者選擇 benchmark

模組二：市場資料獲取

- 獲取所選資產的歷史收盤價或調整後收盤價

- 清理缺失值與異常資料

- 對齊各資產時間序列

模組三：投資組合分析

- 計算 individual asset return

- 計算 portfolio daily return

- 計算 cumulative return

- 計算 annualized return

- 計算 annualized volatility

- 計算 Sharpe Ratio

- 計算 Maximum Drawdown

模組四：分散化與對比分析

- 計算資產間相關係數矩陣

- 識別高相關暴露

- 生成組合與 benchmark 對比

模組五：視覺化輸出

- 組合累計收益折線圖

- 組合與 benchmark 對比圖

- 資產配置餅圖

- 回撤圖

- 相關性熱力圖

模組六：AI Summary

- 自動生成組合表現總結

- 自動生成風險說明

- 解釋哪些資產可能是主要風險來源

- 用自然語言說明組合分散化情況

#### 6.3 MVP 成功標準

- 使用者可在單次流程中完成輸入、分析與檢視結果

- 頁面可穩定展示分析結果和圖表

- AI 總結能夠基於實際指標生成合理解釋

- 整個產品可線上演示

### 7. 產品功能清單

#### 7.1 核心功能

- 投資組合資產輸入

- 權重校驗

- 歷史價格抓取

- 收益率分析

- 風險指標分析

- benchmark 對比

- 圖表展示

- AI 洞察生成

#### 7.2 進階功能

- Portfolio Optimization

- Monte Carlo Simulation

- 情景分析（Scenario Analysis）

- 風險貢獻度分析（Risk Contribution by Asset）

- AI 問答模組

- PDF 報告匯出

- 使用者儲存分析記錄

#### 7.3 非功能性需求

- 頁面響應速度合理，單次分析等待時間控制在可接受範圍

- 介面在桌面端優先最佳化，同時兼顧移動端檢視

- 圖表清晰、專業、資訊層次明確

- 輸入錯誤時有友好提示

- AI 輸出避免誇大，定位為解釋和支援，不作為正式投資建議

### 8. 使用者流程

#### 8.1 主流程

- 使用者進入首頁

- 點選開始分析

- 輸入 ticker、權重、時間範圍和 benchmark

- 提交分析請求

- 系統拉取資料並完成指標計算

- 頁面展示 dashboard 分析結果

- 系統生成 AI Summary

- 使用者閱讀結果並進行二次調整

#### 8.2 異常流程

- ticker 輸入錯誤時提示重新輸入

- 權重總和不等於 100% 時阻止提交

- 資料介面返回為空時提示使用者更換資產或時間範圍

- AI 服務不可用時仍保留指標與圖表結果

### 9. 頁面設計與資訊架構

#### 9.1 頁面結構

首頁

- 專案介紹

- 核心賣點

- 開始分析入口

輸入頁

- ticker 輸入區

- 權重設定區

- 時間區間選擇

- benchmark 選擇

- 提交按鈕

結果頁

- KPI 指標卡片區

- 累計收益折線圖

- benchmark 對比圖

- 回撤圖

- 資產配置圖

- 相關性熱力圖

- AI Summary 模組

#### 9.2 資訊設計原則

- 優先突出對使用者最重要的結果：收益、風險、回撤、分散化

- 圖表在視覺上要有主次層級

- 文字解釋與圖表緊密配合

- 避免頁面一次性堆疊過多金融術語

### 10. 技術方案與 Tech Stack

#### 10.1 前端技術

- React

- Vite

- Tailwind CSS

- Recharts 或 Plotly

原因

- React + Vite 開發效率高，適合快速構建 dashboard

- Tailwind CSS 有助於快速搭建現代化介面

- Recharts 或 Plotly 適合構建金融分析圖表

#### 10.2 後端技術

- Python

- FastAPI

原因

- Python 適合資料分析與金融計算

- FastAPI 易於開發 API，結構清晰、效能較好

#### 10.3 資料分析庫

- pandas

- numpy

- scipy

#### 10.4 金融資料來源

- yfinance

原因

- 獲取股票 / ETF 歷史價格便捷

- 適合學生專案和公開演示

- 資料足夠支援收益、波動率和回撤分析

#### 10.5 AI 能力支援

- OpenAI API 或其他 LLM API

AI 使用方式

- 對分析結果生成自然語言總結

- 解釋風險指標含義

- 提供組合特徵說明與改進方向建議

#### 10.6 部署方案

- 前端：Vercel

- 後端：Render 或 Railway

### 11. 資料方案

#### 11.1 資料型別

- 股票或 ETF 歷史價格資料

- benchmark 歷史價格資料

- 使用者輸入的權重資料

#### 11.2 資料處理流程

- 接收 ticker 列表

- 請求歷史價格資料

- 對齊時間序列

- 清理缺失值

- 計算每日收益率

- 彙總生成組合收益曲線

- 輸出指標和視覺化資料結構

#### 11.3 資料風險

- 第三方免費資料來源可能偶爾缺失或延遲

- 不同市場資產可能存在交易日不一致問題

- 資料口徑差異可能影響計算結果

### 12. 指標體系

#### 12.1 產品指標

- 頁面訪問量

- 分析提交次數

- 平均會話時長

- 成功完成分析的比例

#### 12.2 專案成果指標

- MVP 是否按計劃上線

- 是否完成核心圖表與 AI Summary

- 是否可用於求職展示和線上 demo

#### 12.3 分析指標

- Cumulative Return

- Annualized Return

- Annualized Volatility

- Sharpe Ratio

- Maximum Drawdown

- Correlation Matrix

### 13. 專案里程碑與 Milestones

#### Milestone 1：專案定義與設計完成

時間 第 1 周前半段

目標

- 明確 MVP 範圍

- 完成功能拆解

- 輸出頁面草圖與技術選型

交付物

- 專案需求文件

- 頁面結構草圖

- 技術方案說明

#### Milestone 2：後端分析能力完成

時間 第 1 周後半段

目標

- 接入歷史價格資料

- 完成收益與風險指標計算 API

交付物

- 資料獲取模組

- 指標計算模組

- 可測試的 API 介面

#### Milestone 3：前端展示完成

時間 第 2 周前半段

目標

- 完成輸入頁與結果頁

- 實現核心圖表展示

交付物

- 可提交分析的前端介面

- dashboard 結果展示頁

#### Milestone 4：AI Summary 與最佳化完成

時間 第 2 週中後段

目標

- 接入 AI 文字總結

- 最佳化 UI 和使用者體驗

- 修復關鍵 bug

交付物

- AI Summary 模組

- 最佳化後的介面

- 穩定演示版本

#### Milestone 5：部署與專案包裝完成

時間 第 2 週末

目標

- 完成線上部署

- 準備 README、截圖和簡歷描述

交付物

- 線上 demo

- GitHub 倉庫

- 專案介紹材料

### 14. 開發計劃

#### Week 1

Day 1

- 專案啟動

- 確認需求範圍

- 搭建前後端專案結構

Day 2

- 接入價格資料 API

- 完成資料抓取與清洗邏輯

Day 3

- 完成收益、波動率、Sharpe Ratio、回撤計算

Day 4

- 完成輸入頁表單與互動邏輯

Day 5

- 完成結果頁基礎圖表和 KPI 卡片

#### Week 2

Day 6

- 完成相關性熱力圖與 benchmark 對比

Day 7

- 接入 AI 總結模組

Day 8

- 最佳化頁面佈局與視覺展示

Day 9

- 測試與 bug 修復

Day 10

- 部署上線

- 完成 README、截圖、彙報材料

### 15. 角色分工建議

如果該專案由個人獨立完成，則所有角色由同一人承擔。若以後擴充套件為團隊專案，可參考以下角色：

- Product Manager：需求定義、專案規劃、優先順序和交付管理

- Frontend Developer：頁面開發與視覺化實現

- Backend Developer：API、資料分析邏輯與服務整合

- Data Analyst / Data Scientist：指標設計、資料處理、分析驗證

- AI Engineer：LLM 接入、Prompt 設計、AI 輸出控制

### 16. 風險分析與應對策略

#### 風險一：專案範圍過大

風險描述 如果一開始加入基本面分析、行業趨勢、宏觀分析和最佳化模型，專案很容易失控。

應對策略

- 明確 MVP 只做價格驅動的分析

- 採用分階段開發策略

#### 風險二：金融分析邏輯複雜

風險描述 指標定義不清晰會影響專案可信度。

應對策略

- 第一版只使用標準公開指標

- 避免過度承諾複雜金融預測功能

#### 風險三：第三方資料來源不穩定

風險描述 免費介面可能存在缺失值和延遲。

應對策略

- 做好異常處理

- 提供錯誤提示和 fallback 邏輯

#### 風險四：AI 輸出不準確或過度包裝

風險描述 AI 可能輸出模糊、誇張或不適當的建議。

應對策略

- 將 AI 定位為解釋層而非預測層

- 控制 prompt 範圍，基於真實指標生成總結

### 17. 專案成功標準

本專案完成後，應達到以下標準：

- 使用者能夠透過網頁輸入投資組合並得到完整分析結果

- 系統可輸出收益、風險、回撤和分散化資訊

- 頁面具備清晰、專業的 dashboard 展示

- AI Summary 能生成合理、易懂的解釋

- 專案可作為 portfolio 和簡歷展示材料

### 18. 可擴充套件路線圖

#### Phase 2

- Portfolio Optimization

- Monte Carlo Simulation

- Risk Contribution Analysis

- Rebalancing Recommendation

#### Phase 3

- 基本面指標模組

- 財經新聞情緒分析

- 行業與風格暴露分析

- AI 問答助手

### 19. 預期交付物

- Web Demo

- GitHub Repository

- 專案 README

- 專案彙報 PPT 或報告

- 簡歷專案描述

- 專案截圖

### 20. 簡歷描述建議

英文版

Built an AI-enhanced portfolio analysis tool using public financial market data to evaluate return, volatility, drawdown, and diversification, with interactive visualizations and natural-language insights for investment decision support.

中文版

開發了一個結合 AI 解讀的投資組合分析工具，基於公開金融市場資料評估收益、波動率、最大回撤與分散化情況，並透過互動式視覺化和自然語言洞察支援投資分析。

### 21. 總結

該專案是一個非常適合金融和資料科學背景學生的作品集專案。它不依賴真實客戶資料，具有較強的可落地性，能夠較完整地體現資料分析、金融理解、產品設計和 AI 應用能力。

從專案管理視角看，這個專案的關鍵在於：

- 控制範圍，先完成 MVP

- 聚焦價格驅動分析，避免過度複雜

- 強調“分析 + 視覺化 + AI 解釋”三層價值

- 將技術實現轉化為可展示、可講述、可交付的成果

如果後續繼續擴充套件，本專案可以逐步升級為更完整的金融智慧分析平臺。

22. 網站中各項指標定義與公式說明

本節用於補充當前 Web Dashboard 中已展示或已用於分析邏輯的核心指標定義、公式來源與解讀方式，幫助讀者清楚理解頁面上每一項分析結果代表什麼。

22.1 收益與表現類指標

• Cumulative Return（累計收益率）：表示組合在所選分析區間內從起點到終點的整體漲跌幅。公式：Cumulative Return = Π(1 + r_t) - 1，其中 r_t 為第 t 天的 portfolio daily return。

• Benchmark Return（基準累計收益率）：表示 benchmark 在相同分析區間內的累計漲跌幅，用來作為比較基準。計算方式與 cumulative return 相同。

• Relative Performance（相對錶現）：表示組合相對於 benchmark 的超額表現。公式：Relative Performance = Portfolio Cumulative Return - Benchmark Cumulative Return。

• Annualized Return（年化收益率）：將所選分析區間內的總收益率換算到一年尺度後的結果。公式：Annualized Return = (1 + Cumulative Return)^(252 / N) - 1，其中 N 為分析視窗內的交易日數量。

• Portfolio vs Benchmark Trend：該折線圖展示組合、benchmark 與各個資產自分析起點以來的累計百分比變化，方便使用者比較總體表現與個股路徑差異。

22.2 風險、波動與尾部風險指標

• Annualized Volatility（年化波動率）：以所選分析視窗內的 daily returns 標準差為基礎，再乘以 sqrt(252) 轉換為一年尺度。公式：Annualized Volatility = std(r_daily) × sqrt(252)。這裡的 sqrt(252) 來自一年約 252 個交易日，而標準差在時間尺度轉換時應乘以期數的平方根。

• Sharpe Ratio（夏普比率）：衡量單位總波動風險下獲得了多少超額回報。公式：Sharpe = (Annualized Return - Risk Free Rate) / Annualized Volatility。

• Sortino Ratio（索提諾比率）：與 Sharpe 類似，但只懲罰下行波動，因此更聚焦 downside risk。公式：Sortino = (Annualized Return - Risk Free Rate) / Downside Deviation。

• Downside Deviation（下行偏差）：僅對負收益部分計算標準差，並進行年化，用來衡量壞波動。公式：Downside Deviation = std(r_t | r_t < 0) × sqrt(252)。

• Beta vs Benchmark：衡量組合對 benchmark 波動的敏感度。公式：Beta = Cov(r_p, r_m) / Var(r_m)，其中 r_p 為組合報酬，r_m 為 benchmark 報酬。若 Beta > 1，表示組合通常比市場更敏感；若 Beta < 1，表示組合相對更穩健。

• Rolling Volatility：在固定滾動視窗（當前專案使用 21 個交易日）內重複計算年化波動率，觀察風險是否隨時間變大或變小。

• Rolling Beta：在固定滾動視窗內重複計算組合對 benchmark 的 Beta，觀察市場敏感度是否隨時間變化。例如某些時期更 aggressive，某些時期更 defensive。

• VaR (95%)：Value at Risk，表示在 95% 信心水平下，單日損失大致不會超過的門檻。當前專案使用 historical VaR，即取 daily return 的 5% 分位數。

• CVaR (95%) / Expected Shortfall：表示當損失真的落入最差 5% 情況時，其平均損失會是多少。公式：CVaR = E[r_t | r_t <= VaR_95]。CVaR 比 VaR 更能反映尾部風險嚴重程度。

• Maximum Drawdown（最大回撤）：表示組合在分析區間內，從歷史峰值跌到後續谷底的最大累計跌幅。公式：Drawdown_t = (Wealth_t / Peak_t) - 1，Maximum Drawdown = min(Drawdown_t)。

• Worst Drawdown Periods：從 drawdown curve 中抽出最嚴重的幾個 peak-to-trough episode，並記錄開始日、谷底日、恢復日、回撤幅度與持續天數。它比單看某一天損失更能反映連續受壓時期的風險。

22.3 分散化、相關性與集中度指標

• Correlation Matrix（相關係數矩陣）：衡量資產之間同步漲跌的程度。相關係數介於 -1 到 1 之間；越接近 1 表示越同向，越接近 -1 表示越反向，越接近 0 表示線性關係較弱。

• Correlation Heatmap：用色階將相關係數矩陣視覺化，幫助使用者一眼看出哪些資產高度同向，哪些資產更能提供分散化效果。

• Risk Contribution by Asset（資產風險貢獻度）：不是看誰權重大，而是看誰對組合總波動貢獻最大。當前專案使用 covariance-based decomposition。組合方差公式：sigma_p^2 = w^T Σ w。資產 i 的 volatility contribution 公式：RC_i = w_i (Σw)_i / sigma_p。Risk Share 進一步定義為：RC_i / sigma_p。

• Top Holding Weight：組合中單一權重最大的資產佔比。該指標幫助判斷是否存在單一持倉過重的問題。

• Top 3 Holdings：組合前三大持倉權重合計。該指標可快速反映組合是否過度依賴少數資產。

• Herfindahl Index（HHI）：衡量集中度的經典指標。公式：HHI = Σ(w_i^2)。數值越高，代表權重越集中。

• Effective Number of Holdings：用於衡量有效分散數。公式：Effective Holdings = 1 / HHI。該值越高，表示組合越接近真正分散，而不是名義上持有多支資產但風險仍然集中。

22.4 指標解讀補充說明

• 年化指標並不是上市以來平均，而是基於當前使用者所選 lookback window（如 1y、3y、5y）內的 daily returns 估算後再換算為一年尺度。

• CVaR 與 Maximum Drawdown 不可直接互相替代：CVaR 描述的是最差單日尾部損失的平均，而 Maximum Drawdown 描述的是整個期間從峰值到谷底的累計最大跌幅。因此 CVaR 數值通常遠小於 Maximum Drawdown。

• Rolling Volatility 也不能直接等同於 Drawdown。Rolling Volatility 反映某一時期內波動高低，而 Drawdown 反映財富路徑實際發生了多深的累計回落。

23. Scenario Analysis 設計說明與未來最佳化方向

Scenario Analysis 的核心目標不是預測未來，而是做 stress test：先假設某個情境發生，再估算 portfolio 在該情境下可能承受的影響。

23.1 核心定義與通式

• 核心定義：Scenario Analysis = 先定義一個市場或行業情境，再為每個資產指定 shock，最後根據權重加總得到 portfolio 的情境回報。

• 核心公式：R_p(scenario) = Σ(w_i × s_i)，其中 w_i 為資產 i 的權重，s_i 為資產 i 在該情境下的 shock。

23.2 Market Shock 定義與公式

• Market Shock 指的是整體市場發生共同衝擊，例如 benchmark 下跌 10%。

• 資產 shock 定義：s_i = beta_i^(mkt) × S_m，其中 beta_i^(mkt) = Cov(r_i, r_m) / Var(r_m)，S_m 為 benchmark shock。

• 組合在 market shock 下的回報：R_p(market) = Σ[w_i × (beta_i^(mkt) × S_m)]。

• 當前網站第一版 preset 採用 benchmark shock = -10%，並用歷史 daily returns 估計每支資產對 benchmark 的 beta。

23.3 Sector Shock 定義與公式

• Sector Shock 指的是某一板塊發生集中衝擊，例如 Technology 下跌 10%。

• 第一版簡化規則：若單一股票屬於該 sector，則吃滿該 shock；若是 ETF，則用 sector exposure × sector shock 近似。

• 組合在 sector shock 下的回報：R_p(sector) = Σ(w_i × s_i)。

• 當前網站第一版 preset 採用 Technology Sector Shock = -10%，並用預設的科技權重近似處理 VOO、SPY、QQQ 等 ETF。

23.4 為什麼當前版本先採用簡化版

• 第一版目標是讓使用者快速理解如果市場大跌或如果科技板塊承壓，組合可能受到多大影響，因此優先使用可解釋、可演示的 rule-based stress test。

• 這種做法優點是實現穩定、解釋成本低、容易在 dashboard 中展示；缺點是對 sector 曝險的刻畫仍然較粗略。

23.5 後續可改進方向

• Sector Shock 進階版：引入 Sector Beta，定義為 beta_i^(sec) = Cov(r_i, r_sec) / Var(r_sec)，並以 sector ETF（如 XLK、XLF 等）作為該 sector proxy，使 sector shock 更貼近歷史敏感度。

• Custom Shock Builder：允許使用者自己輸入每支資產 shock，或自定義 benchmark shock，從而測試更個性化的 stress case。

• Macro Scenario Library：加入高利率、通脹上行、經濟衰退、美元走強等宏觀情境，使 scenario analysis 不僅限於市場或行業層面。

• Probability Layer：未來可把 scenario analysis 與 Monte Carlo Simulation 結合，讓使用者同時看到假設情境結果與隨機路徑分佈。

• Dynamic ETF Exposure：未來可接入更精細的 ETF sector composition 資料，避免使用靜態近似值。

23.6 結論

加入 Scenario Analysis 後，專案將從歷史表現分析工具進一步升級為可進行壓力測試與假設情境評估的投資組合分析平臺。這會顯著提升產品的專業度、可展示性與後續擴充套件空間。